2.2 Pauta de Reflexión Informe de Avance

 Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y

recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. **Esta pauta debe ser respondida en equipo.**

|  |
| --- |
| 1. Miren su carta Gantt y reflexionen sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Han podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Medianamente si, aunque somos conscientes y respetamos el cronograma de la carta Gantt, hay varias partes dentro del código del sistema que pueden quedar poco pulidas, como por ejemplo en el home, hemos tratado de adaptarlo para que sea eficiente para lo que se necesita, pero en lo personal me he encontrado con dificultades que me ha retrasado el avance que me hubiera gustado tener. Como era de esperar, las actividades externas como el trabajo han sido las actividades que mas han mermado las energías para trabajar eficientemente en el proyecto. El día es demasiado corto. |

|  |
| --- |
| 2. Respecto a las dificultades |
| ¿De qué manera han enfrentado y/o planean enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  En este momento estamos tratando de sacar un mínimo producto viable, de tal manera que tras tener una base, poder expandirnos con los demás requerimientos. Así dejar gran parte de las funcionalidades del proyecto hechas a la brevedad. Otra manera es ir eliminando de a poco la grasa del proyecto, como funcionalidades extras que no son imperativas. |

|  |
| --- |
| 3. Respecto a las Evidencias: |
| ¿Cómo evalúan sus evidencias de avance? ¿Qué destacan y qué podrían hacer para mejorar sus evidencias?  Creo que podríamos ser más ordenados a la hora de entregar evidencias, aunque de todos modos es es complicado tenerlas sino que hasta el ultimo día, ya que mucho del trabajo se realiza en la semana hasta ultimo minuto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes les quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Inquietudes mas que nada sobre cosas de buenas prácticas y seguridad dentro de la aplicación. De momento me preocupa no poder alcanzar bien con los plazos de la aplicación, sino que probablemente será un aplicación en bruto a mitad de junio. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No hay mucho que distribuir, el proyecto es grande, y somos solo 2 los que estamos trabajando en este proyecto, por lo que tratamos de ser lo mas eficiente posible con la programación posible. Siempre hay una que otra actividad que va apareciendo que en la planificación no se visualizó de primeras y que debe ir realizándose mientras se va programando. De todos modos, el hacer un proyecto de esta magnitud es bastante grande para 2 personas con poco tiempo, hubiera sido mejor como otros años donde eran hasta 4 personas por grupo.** |

|  |
| --- |
| 6. Respecto a las trabajo en grupo |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Como positivo creo que podemos comunicar eficientemente las funciones de cada uno respecto a la semana. Creo que lo mas complicado es tener mas puntos de conexión en la semana, pero la agenda externa, el cansancio y las actividades extras dificultan los tiempos, en lo personal, la semana se me hace demasiado corta, y cualquier complicación puede detener mucho el proyecto. |